EITAXI Lista de Prompts para Replicar Sistema Completo del Cliente Autenticacion, Reservas, Chat, Notificaciones Push, Cuenta de Cliente Documento generado para replicar en otra sesion de IA Abril 2026

Tabla de Contenidos

Instrucciones de Uso	1

PROMPT 1: Schema de Prisma - Modelos de Cliente	2

PROMPT 2: Sistema de Autenticacion de Cliente	2

PROMPT 3: API de Login de Cliente	3

PROMPT 4: API de Registro de Cliente	3

PROMPT 5: API de Logout de Cliente	3

PROMPT 6: APIs de Sesion y Whoami del Cliente	3

PROMPT 7: API de Reservas (Bookings) - CRUD Completo	4

PROMPT 8: API de Reservas del Cliente	4

PROMPT 9: API de Chat entre Cliente y Conductor	4

PROMPT 10: API de Mensajes Recientes para Conductor	4

PROMPT 11: API de Notificaciones del Cliente	5

PROMPT 12: Libreria de Notificaciones Push para Clientes	5

PROMPT 13: Libreria de Push para Conductores	5

PROMPT 14: APIs de Suscripcion Push del Cliente	5

PROMPT 15: API de Suscripcion Push del Conductor	6

PROMPT 16: Componente BookingModal	6

PROMPT 17: Pagina de Cuenta del Cliente (MAS GRANDE)	6

PROMPT 18: Pagina de Registro (Landing)	7

PROMPT 19: Componente CookieBanner	7

PROMPT 20: Componente ChatNotificationToast	7

PROMPT 21: API de Verificacion de Auth Global	7

PROMPT 22: API Whoami Global	8

PROMPT 23: API de Admin - Lista de Usuarios	8

PROMPT 24: API de Subida de Imagenes	8

PROMPT 25: Libreria de Envio de Emails	8

PROMPT 26: Utilidad fastFetch	9

PROMPT 27: Fix del layout.tsx para Next.js 16	9

PROMPT 28: Variables de Entorno Necesarias	9

PROMPT 29: Service Worker para PWA	9

Resumen y Orden de Ejecucion	10

Consejo: En Word, haz clic derecho sobre la tabla de contenidos y selecciona 'Actualizar campo' para que se muestren los numeros de pagina correctos.

# Instrucciones de Uso

Este documento contiene una lista completa de prompts bien definidos y ordenados por modulo. Cada prompt esta disenado para que una IA pueda replicar exactamente la funcionalidad descrita sin errores. Los prompts deben enviarse en orden secuencial, ya que algunos dependen de otros.

El proyecto Eitaxi es una plataforma de taxis en Suiza construida con Next.js 15 (App Router), Prisma con SQLite, Tailwind CSS, shadcn/ui y TypeScript. La base de datos esta en /home/z/my-project/db/custom.db. El servidor de desarrollo usa Turbopack en el puerto 3000.

NOTA: REGLA CRITICA: Nunca borres la logica existente del proyecto. Cada prompt agrega funcionalidad nueva sin alterar lo que ya funciona.

_______________________________________________

# PROMPT 1: Schema de Prisma - Modelos de Cliente

Este prompt agrega 6 nuevos modelos al schema de Prisma existente. El schema ya tiene modelos como TaxiDriver, Canton, City, Location, Route, DriverRoute, DriverServiceZone, DriverSchedule, Review, Vehicle. NO borres ninguno de esos modelos existentes.

_______________________________________________

# PROMPT 2: Sistema de Autenticacion de Cliente

Este prompt crea la libreria de autenticacion JWT para clientes, separada de la autenticacion de conductores que ya existe en src/lib/auth.ts.

_______________________________________________

# PROMPT 3: API de Login de Cliente

_______________________________________________

# PROMPT 4: API de Registro de Cliente

_______________________________________________

# PROMPT 5: API de Logout de Cliente

_______________________________________________

# PROMPT 6: APIs de Sesion y Whoami del Cliente

_______________________________________________

# PROMPT 7: API de Reservas (Bookings) - CRUD Completo

Este es el endpoint mas complejo. Maneja creacion, lectura, actualizacion y eliminacion de reservas para clientes y conductores.

_______________________________________________

# PROMPT 8: API de Reservas del Cliente

_______________________________________________

# PROMPT 9: API de Chat entre Cliente y Conductor

_______________________________________________

# PROMPT 10: API de Mensajes Recientes para Conductor

_______________________________________________

# PROMPT 11: API de Notificaciones del Cliente

_______________________________________________

# PROMPT 12: Libreria de Notificaciones Push para Clientes

_______________________________________________

# PROMPT 13: Libreria de Push para Conductores

_______________________________________________

# PROMPT 14: APIs de Suscripcion Push del Cliente

_______________________________________________

# PROMPT 15: API de Suscripcion Push del Conductor

_______________________________________________

# PROMPT 16: Componente BookingModal

Este componente es un modal que se abre cuando el cliente quiere hacer una reserva desde la pagina de un conductor.

_______________________________________________

# PROMPT 17: Pagina de Cuenta del Cliente (MAS GRANDE)

Este es el archivo mas grande del sistema (926 lineas). Es la pagina principal del cliente donde puede registrarse, iniciar sesion, ver reservas, chatear con conductores y ver notificaciones.

_______________________________________________

# PROMPT 18: Pagina de Registro (Landing)

_______________________________________________

# PROMPT 19: Componente CookieBanner

_______________________________________________

# PROMPT 20: Componente ChatNotificationToast

_______________________________________________

# PROMPT 21: API de Verificacion de Auth Global

_______________________________________________

# PROMPT 22: API Whoami Global

_______________________________________________

# PROMPT 23: API de Admin - Lista de Usuarios

_______________________________________________

# PROMPT 24: API de Subida de Imagenes

_______________________________________________

# PROMPT 25: Libreria de Envio de Emails

_______________________________________________

# PROMPT 26: Utilidad fastFetch

_______________________________________________

# PROMPT 27: Fix del layout.tsx para Next.js 16

_______________________________________________

# PROMPT 28: Variables de Entorno Necesarias

_______________________________________________

# PROMPT 29: Service Worker para PWA

El proyecto ya tiene un service worker basico. Este prompt lo mejora para soportar notificaciones push.

_______________________________________________

# Resumen y Orden de Ejecucion

Los prompts deben ejecutarse en el siguiente orden para asegurar que todas las dependencias esten disponibles antes de cada paso:

| Orden | Modulo | Prompt | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Variables de entorno | PROMPT 28 | Configurar .env primero |
| 2 | Schema Prisma | PROMPT 1 | Base de datos antes que APIs |
| 3 | Libreria client-auth | PROMPT 2 | Auth antes que APIs que la usan |
| 4 | Libreria notifications | PROMPT 12 | Push antes que APIs que la usan |
| 5 | Libreria push | PROMPT 13 | Push de conductores |
| 6 | Libreria email | PROMPT 25 | Email antes que APIs |
| 7 | fastFetch utility | PROMPT 26 | Utilidad general |
| 8 | Layout fix | PROMPT 27 | Compatibilidad Next.js 16 |
| 9 | APIs auth cliente | PROMPT 3-6 | Login, registro, logout, session |
| 10 | API bookings | PROMPT 7 | CRUD completo de reservas |
| 11 | API client bookings | PROMPT 8 | Reservas del cliente |
| 12 | API chat | PROMPT 9-10 | Chat y mensajes recientes |
| 13 | API notificaciones | PROMPT 11 | Notificaciones del cliente |
| 14 | APIs push subscribe | PROMPT 14-15 | Suscripcion push |
| 15 | API auth check/whoami | PROMPT 21-22 | Verificacion global |
| 16 | API admin/upload | PROMPT 23-24 | Admin y upload |
| 17 | BookingModal | PROMPT 16 | Componente de reserva |
| 18 | CookieBanner | PROMPT 19 | Banner GDPR |
| 19 | ChatNotificationToast | PROMPT 20 | Toast de chat |
| 20 | Pagina registro | PROMPT 18 | Landing de registro |
| 21 | Pagina cuenta | PROMPT 17 | Pagina PRINCIPAL del cliente |
| 22 | Service Worker | PROMPT 29 | PWA y push |

NOTA: REGLA ORO: En cada prompt, dile a la IA que NO borre la logica existente. Solo debe AGREGAR los archivos nuevos descritos. El proyecto ya tiene una pagina principal (page.tsx con 1837 lineas), un dashboard de conductor, sistema de auth de conductor, y muchos mas archivos que NO deben modificarse.

Total de archivos a crear: 31 archivos nuevos.

Total de lineas de codigo aproximado: 5,062 lineas.

Los archivos originales estan respaldados en la rama Git: backup-client-system